## Slide 1: V / W Modell
Bunea, Lagler, Schönauer

## Slide 2: Überblick
Was ist das V-Modell?
Phasen des V-Modells
W-Modell
Für was eignet sich dies?
Formen
Vorteile / Nachteile
Verwenden?

## Slide 3: Was ist das V-Modell?

## Slide 4: V-Modell
Klare Strukturierung
Top-Down-Prinzip
Testphasen
  Bottom-Up-Prinzip
Ablauf
  Entwurfsphase
  Implementierung
  Validierungsphase
Was ist das V-Modell? – Phasen – W-Modell – Für was geeignet? – Formen – Vorteile / Nachteile – Verwenden?
Notes: Verläuft wie Wasserfall modell
Für jede entwurfphase test

## Slide 5: Entwurfsphase
Anforderungsanalyse
Systementwurf
Architektur
Komponentenentwurf
Was ist das V-Modell? – Phasen – W-Modell – Für was geeignet? – Formen – Vorteile / Nachteile – Verwenden?
Notes: Anforderungen
2. wie das System umgesetzt warden soll
Abhängihkkeiten, schnittstellen
Einzelne komponente detailiter
  Backend / Datenbanktabellen

## Slide 6: Implementierung
Nicht vorgeschrieben
Was ist das V-Modell? – Phasen – W-Modell – Für was geeignet? – Formen – Vorteile / Nachteile – Verwenden?

## Slide 7: Validierung
Komponententest
Integrationstest
Systemtest
Abnahmetest
Was ist das V-Modell? – Phasen – W-Modell – Für was geeignet? – Formen – Vorteile / Nachteile – Verwenden?
Notes: Kleinste ebene
Ob verschiedene module gemeinsam finktiontiene
Kunde ins spiel
system als ganzes getestet
4. Finaler test, umgebung möglichst genau der produktik

## Slide 8: W-Modell
Nachfolger
Tests während dem Projekt
Was ist das V-Modell? – Phasen – W-Modell – Für was geeignet? – Formen – Vorteile / Nachteile – Verwenden?

## Slide 9: Für was ist das V-Modell geeignet?

## Slide 10
Software Projekte
Automobilindustrie
Medizintechnik
Komplexe Systeme -> Unterkomponente
Was ist das V-Modell? – Phasen – W-Modell – Für was geeignet? – Formen – Vorteile / Nachteile – Verwenden?
Notes: Breite anwendbarkeit in software project
V-modell linear und starr  nicht ideal für komplexe projekte

## Slide 11: Formen
Allgemeine V-Modell
V-Modell® der Bundesrepublik Deutschland
US-Standard
Was ist das V-Modell? – Phasen – W-Modell – Für was geeignet? – Formen – Vorteile / Nachteile – Verwenden?

## Slide 12: Vorteile
Unvollständige Spezifikation werden erkannt
Einfach aufgebaut
Testabdeckung
Frühe Fehlererkennung
Dokumentation
Was ist das V-Modell? – Phasen – W-Modell – Für was geeignet? – Formen – Vorteile / Nachteile – Verwenden?
Notes: 1.
2. Einfach  leicht zum einschulen
3.
4.
5. Alles wird gut dokumentiert

## Slide 13: Nachteile
Dokumentationsaufwand
Geringe Agilität
Abhängigkeit an Testaktivitäten
Was ist das V-Modell? – Phasen – W-Modell – Für was geeignet? – Formen – Vorteile / Nachteile – Verwenden?
Notes: Es wird sehr viel dokumentiert
Modell ist sehr starr, wenig flexibilität
Komponente sind abhängig der test aktiväten

## Slide 14: Vorteile und Nachteile | W-Modell
Vorteile
Parallele Testaktivitäten
Risikoerkennung
Nachteile
komplex
Ressourcenzuteilung
Was ist das V-Modell? – Phasen – W-Modell – Für was geeignet? – Formen – Vorteile / Nachteile – Verwenden?

## Slide 15: Verwenden?
Größeres Projekt
Unterteilbar
Testbar
IT / Software
Was ist das V-Modell? – Phasen – W-Modell – Für was geeignet? – Formen – Vorteile / Nachteile – Verwenden?
Notes: Für größere Projekte
Die in einzelnen Komponenten unterteilbar sind
Und diese auch testbar sind
Vor allem IT oder Software Branchen
Jedoch: eher altes modell und Agile modelle könnten für viele projekte besser sein

## Slide 16: Ende
Quellen
https://projekte-leicht-gemacht.de/blog/projektmanagement/klassisch/v-modell/
https://de.wikipedia.org/wiki/V-Modell
https://studyflix.de/wirtschaft/v-modell-6716
https://asana.com/de/resources/v-model
https://szmoodle.sz-ybbs.ac.at/moodle/mod/resource/view.php?id=38261
Danke für die Aufmerksamkeit!