## Slide 1: Ressourcenmanagement
ITP2

## Slide 2: Was ist Ressourcenmanagement
Planung, Koordination und Überwachung von
  Mitarbeitern (Qualität, Leistung)
  Budgets
  Zeit
  (Ausrüstung, Materialien, Infrastruktur, …)
Einklang von Mitarbeiterkapazitäten (Angebot und Nachfrage) für die Planungszeiträume
Ziel: Projekte Termingerecht (in time, in budget) abschließen

## Slide 3: Ressourcenplanung
Ressourcenzuteilung
  Basierend auf Fähigkeiten und Kapazitäten
Ressourcenabgleich
  Sind die Ressourcen gut (ziel- und aufwandorientiert) verteilt
Ressourcenprognose
  Optimierung der Ressourcenplanung
  Gerechtfertigter und optimaler Einsatz
Projekte schnell mit den richtigen Ressourcen besetzen

## Slide 4: Ressourcenmanagement liefert Antworten auf:
Welche Projekte/AP sind aktuell am laufen
Welche Mitarbeiter sind überlastet
Sind weitere Ressourcen verfügbar? Für neue, wichtige Projekte
Haben die Mitarbeiter die notwendigen Qualifikation/Zertifizierungen
Aufwand je Mitarbeiter / je Team / je Projekt

## Slide 6: Herausforderungen beim Ressourcenmanagement
Granularität bei der Planung
  3-Jahresplanung mit tagesgenauer Planung der Mitarbeiter (!)
  Darstellung von freien Verfügbarkeiten (!)
Planungsaufwand und Overhead
  Tagesaktuelle Plan/Ist Aufwände
Gibt es eine gesamthafte Ressourcenplanung

## Slide 7: Häufige Fehler
zu grobe / zu detaillierte Planung
  mikromanagement
100% verplanen
Projektabhängigkeiten missachten
Projektteams und Stakeholder miteinbeziehen

## Slide 8: Vorteile des Ressourcenmanagement
WAS, WER, WANN: realistische Planung für ein Gesamtbild (Projektübergreifend)
  Berücksichtigung von Feiertagen, Urlauben, Krankheiten, Schulungen, Austritt, Einschulungen
Unvorhersehbares vermeiden
Arbeitsüberlastung verhindern
Sicherheitsnetz, Transparenz und Planungssicherheit
Steigerung von Effektivität und Motivation