## Slide 1: Ressourcenmanagement
ITP2

## Slide 2: Ressourcenverfügbarkeit
Ermittlung zu
  welcher Zeit,
  an welchem Ort,
  welche Ressource eingeplant werden kann
Verfügbarkeit != Einsatz

## Slide 3: Ressourcenplanung / Ressourcenverteilung
Einplanung für die Durchführung einer Aufgabe notwendiger “Einsatzmittel“
Alle Mittel welche für ein Projekt notwendig sind
Um Projekte erfolgreich und effizient abzuschließen
Optimale Allokation der Ressourcen

## Slide 4: Optimale Ressourcenallokation
Priorität der Projekte identifizieren
Budget abklären
Projektumfang abstimmen
Zusätzliche Ressourcen notwendig?
  besondere Fähigkeiten / Expertise
Genehmigungen einholen

## Slide 5: Allokation: Probleme und Schwierigkeiten
Überlastung (Burnout)
Ressourcenabhängigkeiten
  Ressource nicht verfügbar
  Verzögerungen (?)
Geringe Nutzung von Ressourcen
  Personalressourcen haben viel Overhead

## Slide 6: Ressourcencontrolling
Projektfortschritt überwachen
  Auslastung der Ressourcen
Engpässe identifizieren und auflösen
  Mögliches Replanning
Ständige Kommunikation mit den Projektmitarbeitern

## Slide 7: Ressourcenverfügbarkeit
Bezeichnung | Anzahl Tage
Kalendertage | 365
Tatsächlich verfügbare Zeit | ?

## Slide 8: Praxis Zeiteinteilung
Auslastung in [%]
  Juniors: 80-90%
  Talente / Seniors: 60-80%
  Experten: 50-60%

## Slide 9: Ressourcenmanager

## Slide 10: ERP (Enterprise-Resource-Planning)
Umfassende Sicht auf Geschäftsbereiche (Planung, Beschaffung, Produktion, Personal, Vertrieb, Finanzwesen, …)
Personalplanung:
  Zeiterfassung, Leistungserfassung, Gehaltsabrechnung, Personalverwaltung
   Optimierung von Ressourcenallokation
   Reaktionsgeschwindigkeit erhöhen
   Wettbewerbsfähigkeit erhöhen

## Slide 11: Ressourcenmanagement mit ChatGPT?
Vorteile?
Bedenken?
Welche Potentiale können hier entstehen?
Kann das in Zukunft relevant werden?