## Slide 1
Vorgehensmodelle Projektmanagement
Agile Methoden
Spiralmodell
RUP
eXtremeProgramming
Scrum
Kanban
(Hybride Modelle)
18.12.2023
1

## Slide 2
Was bedeutet agil?
Schnell an sich ändernde Umstände anpassen
Stichwörter:
  Flexibel, proaktiv, antizipativ, initiativ
Umgang mit Komplexität
18.12.2023
2
Notes: 2

## Slide 3
Werte des Agiles Manifest
18.12.2023
3
Notes: 3

## Slide 4
Agiles Manifest: Weitere Prinzipien (1/3)
Kunden zufriedenstellen
  Frühe und kontinuierliche Auslieferung
Anforderungsänderungen sind stets willkommen
  Auch spät in der Entwicklung
  Möglichkeit von Wettbewerbsvorteilen
Regelmäßige Lieferung von Software (Produkte) in kurzen Zeitspannen
18.12.2023
4
Notes: 4

## Slide 5
Agiles Manifest: Weitere Prinzipien (2/3)
Tägliche Zusammenarbeit
  Von Experten und Entwickler
Projekte rund um Individuen errichten
  Umfeld geben und unterstützen
Austausch von Angesicht zu Angesicht
  Effiziente und effektive Methode, um Informationen zu übermitteln
Funktionierende Software
  Wichtiges Fortschrittmaß
18.12.2023
5
Notes: 5

## Slide 6
Agiles Manifest: Weitere Prinzipien (3/3)
Agile Prozesse fördern - für eine nachhaltige Entwicklung
  Gleiches Tempo von Auftraggeber und Entwickler
Ständiges Augenmerk auf technische Exzellenz und gutes Design fördert Agilität
Einfach
  Nicht getane Arbeit maximieren (so wenig Benutzeraktivität wie nötig)
Selbstorganisation fordern und fördern
  Steigerung der Kreativität
Regelmäßige Reflektion
18.12.2023
6
Notes: 6

## Slide 7
Vorgehensmodelle
Spiralmodell
RUP
eXtreme Programming
Scrum
Kanban
Hybride Modelle
18.12.2023
7

## Slide 8
Spiralmodell
Grundidee: Risikobeherrschung
Ständiges eingreifen möglich
  Spiralförmige Entwicklung von innen nach außen
Iterative Zyklen mit gleichen Phasen
18.12.2023
8
Notes: 8

## Slide 9
18.12.2023
9
Notes: 9

## Slide 10
Vor- und Nachteile Spiralmodell
Vorteile
Risikominimierung
  In allen Phasen
  Bei allen Teilprodukten
Flexibles Modell
Nachteile
Hohe Managementaufwand
Nur für sehr große Projekte geeignet
18.12.2023
10
Notes: 10

## Slide 11
RUP: Rational Unified Process
„best practices“ aus der Praxis von der Firma Rational
Iteratives Vorgehensmodell in vier Phasen
  Vorbereitung (Inception)
  Design/Entwurf (Elaboration)
  Konstruktion
  Übergabe (Transition)
Basiert auf UML
  Anwenderorientiert
18.12.2023
11
Notes: 11

## Slide 12
RUP: Rational Unified Process
Bild
18.12.2023
12
Notes: 12

## Slide 13
Vor- und Nachteile RUP
Vorteile
Disziplinierte Methode, um Aufgaben und Verantwortlichkeiten zuzuordnen
Sehr gut geeignet für Use-Case getriebene Entwicklung
Nachteile
Komplex und aufwändig
Hohe Einarbeitungsphase
18.12.2023
13
Notes: 13

## Slide 14
eXtreme Programming (xP)
Lösung von Aufgaben steht im Vordergrund
  Das formalisierte Vorgehen ist im Hintergrund
Sehr kurze Entwicklungszyklen
Fokus auf
  Einfachheit
  Kommunikation
  Rückmeldung/Feedback
  Einsatz
18.12.2023
14
Notes: 14

## Slide 15
18.12.2023
15
Notes: 15

## Slide 16
Vor- und Nachteile XP
Vorteile
Frühzeitig produktiv
Hohe Qualität durch intensive Tests
Sehr schnelle Reaktion auf neue Anforderungen
Nachteile
Hohe Disziplin gefordert
Eher für kleine Projekte geeignet
Unklare Kosten
18.12.2023
16
Notes: 16

## Slide 17
SCRUM
Zusammenarbeit von Teams mit
  Rollen
  Meetings
  Werkzeugen
Schlanke Prozesse
Schrittweise Entwicklung (Iterationen)
Regelmäßige Feedbackschleifen
Kontinuierliche Verbesserung
  Deming Cycle: PDCA-Zyklus)
18.12.2023
17
Notes: 17

## Slide 18
Rollen im SCRUM
Agiles Team
  Product Owner
  Scrum Master
  Entwicklungsteam
    Architekten, Analysten, Entwickler, Tester
Kunden und Fachbereiche
Produktmanagement
18.12.2023
18
Notes: 18

## Slide 19
Product Owner (PO)
Verantwortlich für den Projekterfolg
Ziele
  Sprint-Ziel-Erreichung
  Abnahme der umgesetzten User Stories
Aufgaben
  User Stories
    Verfassen, Aufwände schätzen und priorisieren
Erwartungen:
    Kennt die Anwendungsgebiete
    Stakeholder-Repräsentation für das Entwicklungsteam
Kompetenzen:
  Kennt die Probleme/Needs des Auftraggebers
  Direkter Kontakt zum Auftraggeber / Stakeholder
  Entscheidungen treffen
18.12.2023
19
Notes: 19

## Slide 20
Entwicklungsteam (1/2)
18.12.2023
20
Prüft und validiert Anforderungen gemeinsam mit dem PO
  Enger Austausch mit dem PO bzgl.
    Umsetzung
    Schätzung der Dauer
Lieferung der Funktionalitäten in der gewünschten Reihenfolge inkl. Einhaltung der Qualitätsstandards
Organisiert sich selbst
Best-Case: Cross-functional
Notes: 20

## Slide 21
Entwicklungsteam (2/2)
18.12.2023
21
Ziele
  Sprint-Ziel-Erreichung mit funktionierender Software
Aufgaben
  Entwicklung/Umsetzung sowie Review und Testing der User Stories
  Trifft alle relevanten Entscheidungen zur Erreichung des Sprint-Ziels
Erwartungen:
  Kompetenzmischung im Team
  Selbstorganisiert (tägliche Aktualisierung der Aufgaben)
  Big Picture für alle bekannt
Kompetenzen:
  Technische Kompetenzen
  Teamfähigkeit
  Zerteilt eine Story selbstständig (Zerlegung und Abfolge)
Notes: 21

## Slide 22
Scrum Master (SM) (1/2)
18.12.2023
22
Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsteam, um Abläufe zu optimieren
Moderiert treffen und fördert die Kommunikation
  ggf. Scrum-Regeln
Ziele
  Sprint-Ziel-Erreichung
  Scrum Prozess etablieren und optimieren der Produktivität
Aufgaben
  Kommunikation fördern (PO – Projektteam)
  Hindernisse beseitigen
  Meetings vorbereiten und moderieren
  Coach für das Team und dem Product Owner
Notes: 22

## Slide 23
Scrum Master (SM) (2/2)
18.12.2023
23
Erwartungen
  Schafft Transparenz
  Belastbar
  Starke Kommunikationsfähigkeit
  Stört die Selbstorganisation des Projektteams nicht
Kompetenzen
  Vertrautheit und aktive Steuerung des Scrum Prozess
  inkl Tooling (Jira, Confluence, …)
Der Scrum Master macht Schwachstellen im Prozess und der Zusammenarbeit sichtbar.
Notes: 23

## Slide 24
18.12.2023
24

## Slide 25
Anforderungsartefakte
(Kernidee)
  Grund warum das Produkt/System entwickelt wird
Epics
  Noch nicht genau spezifizierte Systemfunktionalität
User Stories
  Gewünschte Anforderungen aus Anwendersicht
Tasks
  Detaillierte Spezifikation der User Story
18.12.2023
25

## Slide 26
Vorteile Scrum
Änderungen können rasch wahrgenommen werden
Aufgaben werden zerlegt in Teilaufgaben (schnellere Ergebnisse)
Verbesserte Kommunikation
Kurze Entscheidungswege
Hohe Kundenorientierung (regelmäßige Auslieferung)
Schnelleres time-to-market
18.12.2023
26

## Slide 27
Nachteile Scrum
Anforderungen nicht klar (zu Beginn)
  Kosten!, Zeit!, Qualität?
Geringe Vorhersehbarkeit für das Endprodukt
Hoher Abstimmungsbedarf
Weniger formale Dokumentation
Konsolidierung von Ergebnissen
18.12.2023
27
Notes: 27

## Slide 28
Kanban
Einklang zwischen
  Erledigender Arbeit und Verfügbarer Kapazitäten
Stammt aus der Produktion (Toyota)
Kanban Board mit verschiedenen Arbeitsphasen
  Todo, Doing, Done
  Todo, in Progress, Testing, Done
18.12.2023
28

## Slide 29
Kanban
18.12.2023
29

## Slide 30
Vor- und Nachteile Kanban
Vorteile
Planungsflexibilität
  Änderungen der Prioritäten möglich
Hohe Beteiligung des Teams
Kurze Iterationen
Hohe Transparenz
Nachteile
Teams mit max. 5-10 Personen
18.12.2023
30
Notes: 30

## Slide 31
Hybride Modelle
… das Beste aus zwei Welten (klassisch und agil) vereinen …
Wird „ständig“ eingesetzt
Ganze Methoden oder einzelne Elemente unterschiedlicher Modelle miteinander vermischen
  Agile Projekte mit Projektleiter
  Klassische Projekte mit Retrospektiven
18.12.2023
31

## Slide 32
Scrumban
Kombination aus SCRUM unb KanBAN
Sprints vs. Arbeit auf Basis der Verfügbarkeiten zu koordinieren
Selbstverwaltung
Deadlines nicht verpflichtend
Unklare Ziele
18.12.2023
32

## Slide 33
Arbeitsauftrag
kurze Beschreibung der Methode inkl.
  VT/NT
Anwendungsgebiete und Beispiele
Argumentiert warum Ihr jene Methode wählen würdet, und nennt Beispiele (IT)
8-10 Minuten Präsentation am 08.01.2023
  Teams mit drei-vier Personen
  Präsentation von zwei Leuten
18.12.2023
33
Notes: 33

## Slide 34
Qualitätskriterien für Anforderungen
18.12.2023
34
Abgestimmt
Eindeutig
Prüfbar
Konsistent
Verfolgbar
Vollständig
Notwendig
Realisierbar
Verständlich

## Slide 35
DoD – Defintion of Done
18.12.2023
35
Code eingecheckt (GIT, Test/PROD Branche)
Tests durchgeführt
Fachliche und technische Dokumentation erstellt
User Story Abnahme des PO anhand der Akzeptanzkriterien

## Slide 36
Agiles Projektmanagement
Regelmäßige Produktinkremente zur Begutachtung
18.12.2023
36
Notes: 36