## Slide 1: Klassische Projektmanagement- Vorgehensmodelle
Code&fix
Wasserfallmodell,
V-Modell, W-Modell,
(Spiralmodell)

## Slide 2: Warum Vorgehensmodelle? (1/2)
Große Projekte
Kommunikationsprobleme mit Anwender und Kunden
Kosten unklar (für Kunden)
Anforderungen können sich ändern (während der Entwicklung)
Verknüpfung mit bestehenden Projekten/Arbeitsabläufen

## Slide 3: Warum Vorgehensmodelle? (2/2)
Beschreibt in Phasen die systematische Projektabwicklung
Gemeinsame, verbindliche Sicht
  Logische und zeitliche Struktur
Planbarkeit durch Vorgehensweisen
Optimierung von Prozessen
Automatisierungsmöglichkeiten

## Slide 4: Folgen ohne Vorgehensmodelle
Mangelnde (Software)-Qualität
Überschreitung von Budget- und Zeitrahmen
Kundenunzufriedenheit
Projekt scheitert (teilweise/komplett)

## Slide 5: Vorgehensmodelle
Code & Fix
Wasserfallmodell,
V-Modell, W-Modell,
  Prototypen-Modell

## Slide 6: Code & Fix
Einfachstes Vorgehensmodell
  „spontan“ Software entwickeln
  Probleme analysieren
  Testen, Debuggen
Gut geeignet für kleine Ein-Personen Projekte (z.B.: Hausübungen)

## Slide 7: Probleme bei Code & Fix
Großer Codeumfang  große Probleme
  Hoher Wartungsaufwand
  Hohe Fehlerwahrscheinlichkeit
Große Abhängigkeiten von Einzelpersonen
Paralleles arbeiten ist eine Herausforderung
Schwere Planung und Steuerung von Projekten

## Slide 8: Wasserfall-Modell
Auch als Stage-Gate Prozess bekannt
Phasenmodell
  eine Projektphase fließt in die nächste
Fertige Meilensteine inkl. Zwischenergebnissen

## Slide 10: Wasserfall-Modell: Kostenverteilung
Anforderungsanalyse 6%
Entwurf 5%
Implementierung 7%
Integration und Test 15%
Wartung 67%

## Slide 11: Vor- und Nachteile Wasserfallmodell
Vorteile
Einfach und verständlich
Wenig Managementaufwand
Transparenter, strukturierter Ablauf
Einfach Kontrollierbar
Nachteile
Anforderungen zu Beginn teilweise unklar
Strikter Ablauf
Wenig/Kaum Einbeziehung der Anwender
Aufwändige Entwicklungsprozesse
Lange Projektlaufzeiten

## Slide 12: V-Modell
Wasserfallmodell durch Testphasen ergänzt
Fehler erkennen und beheben
Ablauf:
  Konzipierung
  Entwicklungsphasen
  Testphasen (Qualitätssicherung)

## Slide 14: Vor- und Nachteile V-Modell
Vorteile
Abdeckung des gesamten Projektes
Testphase pro Entwicklungsphase
Risiken werden minimiert (bessere Qualität und Kommunikation)
Nachteile
Strikter Phasenablauf
Umfangreich für kleine Projekte
Starker Fokus auf Projektmanagement
  Wenig Entwicklungsfokus
Testphase sehr spät

## Slide 15: Großer Nachteil beim V-Modell:

## Slide 16: W-Modell
Nachfolger des V-Modells
V-Modell inkl. frühere Integration von Testaktivitäten

## Slide 17: Vor- und Nachteile W-Modell
Vorteile
Parallele Testaktivitäten
Tests beginnen beim Projektstart
Risiken frühzeitig erkennen
Nachteile
Komplex in der Praxis
Ressourcenzuteilung schwer erkennbar und nachvollziehbar

## Slide 18: Prototypen-Modell
Vorabversionen verwenden im Zuge von Wasserfall, V-, W-Modell um
  Kundenanforderungen zu ermitteln
  Benutzeroberflächen demonstrieren
  Pilotsystem zu erstellen

## Slide 19: Vor- und Nachteile Prototypen-Modell
Vorteile
Frühzeitige Validierung von Kunden/Anwender
Minimiert Entwicklungsrisiko
Nachteile
Hoher Entwicklungsaufwand
Gefahr: Prototypen können in fertige Produkte integriert werden

## Slide 20: Klassisches Projektmanagement
Produktübergabe / Vorstellung oft am Projektende